『新北市石門區核一廠除役監督委員會』108年度第4次會議紀錄
1. 開會時間：108年11月5日(星期二)上午10時30分
2. 開會地點：新北市石門區公所2樓會議室。
3. 主持人：林主任委員俊宏 記錄：許嘉均
4. 主席致詞：略
5. 台電公司簡報：
      (一)除役計畫、進度及安全措施現況。
      (二)乾式貯存場之水土保持許可取得進度。
      (三)核廢料目前及長期存放反應爐的風險。
      (四)廠區內及廠外疏散道路邊坡崩坍修復情形。
      (五)核一廠一、二號機組除役前及目前之燃料池及棒燃料棒
        等輻射資料及數據。
   陸、意見交換：
一、曾清松副主任委員建議:核一廠一期室外乾式貯存水保計畫
於提送市府前，應先行與市府農業局就計畫之內容進行溝
通討論,以免無共識一再延宕影響除役期程。
主席裁示:請台電公司持續提送核一廠室外乾式貯存場水保相
關計畫，並事前與市府農業局討論取得共識。
二、曾清松副主任委員建議:台電公司辦理核一廠相關說明會時不
應只邀請電廠員工參與，應多邀請當地民眾參加，以利鄉親
瞭解除役辦理進度。
主席裁示:請台電公司於辦理除役相關說明會時邀請當
地民眾參加，以利鄉親瞭解除役辦理進度。
三、林茂森委員建議:台電公司核一廠除役各階段反應爐
心及廠區之輻射劑量，是否有安全標準以及特定輻射劑量
對人體之影響應對委員及民眾進行說明。
主席裁示:請台電公司於下次會議針對核一廠除役各階段爐
心及廠區之輻射劑量相關資訊事項進行簡報說明。
四、杜國偵委員建議:請台電公司下次也能說明回饋建設狀況
主席裁示:因台電公司及中央對於核能安全及回饋分為不同
部門，本會議邀請對象皆為核能安全相關單位，
且各區回饋使用狀況不同，為了聚焦，本委員
會主要為討論核能安全問題，回饋部分建請各
區可以分別另案邀請主管機關討論。
五、鄭宇恩議員建議:除役計畫中有關乾式儲存場及最終處置場
之選址進度及相關說明，因兩項計畫互相關聯且民眾較為
關心，請核一廠應放入每次會議簡報當中說明。
主席裁示:請核一廠將議員建議事項於每次會議簡報時說明。
六、鄭戴麗香議員建議:核一廠如發生核子事故時影響範圍及影
響程度另乾式儲存場之使用期限以及最終處置場之選址情
形，請台電公司於下次會議詳加說明。
主席裁示:請台電公司將議員建議內容於下次會議簡報時說
明。
柒、散會：108年11月5日下午12時整。